类别标记：A

威海市发展和改革委员会

关于市十八届人大一次会议第106号

代表建议的答复

尊敬的姜新设代表：

您提出的关于加大对威海市级重点项目政策扶持的建议收悉，首先感谢您对重点项目建设的关心，我委对您所提建议进行了认真学习研究，并与相关市直部门进行会商后。现向您答复如下：

一、市级重点项目情况

今年，根据市委市政府决策部署，由市发改委牵头，会同科技、工业和信息化等5部门，围绕科技创新、工业、城建、乡村振兴、海洋产业、基础设施及公共服务等6大版块，创新“1+6”项目推进体系，确定市级重点项目758个，总投资3413.23亿元，年度计划投资817.03亿元。上半年，已开工709个，开工率93.5%，完成投资532.82亿元，投资完成率65.2%，快于时间进度15个百分点，超额完成了半年目标任务。

二、目前情况

（一）关于考核问题

一直以来，我市市级重点项目的考核只针对区市、开发区，不考核部门，更不考核企业。目前，各相关部门正在根据市考核办要求制定2022年对区市、开发区的考核方案，将充分考虑您对考核的建议，使考核更加合理，更加有效，同时，最大幅度减轻基层和企业的负担。前期，市财政局已根据市委、市政府的要求，牵头拟定了争取上级资金考核细则，进一步激发各区市、开发区和市直部门争取资金和政策的积极性，力争更多上级资金和政策为我市所用，更好地推动项目建设，促进经济发展。

（二）关于保障措施问题

2022年，市政府相继出台《关于印发威海市2022 年支持产业高质量发展政策清单（第一批）的通知》（威政发〔2022〕3号）、《关于印发威海市应对疫情影响助力市场主体恢复发展的若干政策措施的通知》（威政办字〔2022〕6 号）等一系列政策措施，从要素保障、研发创新、项目建设、产业发展等多方面对重点项目进行支持。同时，各部门也立足本职，积极向上争取，向下放权，努力强化对重点项目的要素保障。如，市发改委为保障性安居工程、先进制造业和现代服务业发展、高标准农田建设等领域27个项目争取上级无偿资金2.9亿元，争取上级奖励能耗指标84万吨；会同市财政局争取获批发行地方政府专项债97亿元，支持了莱荣高铁等62个重大基础设施项目建设。市自然资源和规划局实行“要素跟着项目走”和建设用地“增存挂钩”机制，采取“分类争取、分级保障、加强统筹、精准配置”的方式，对纳入市级重点项目名单的项目，优先做好新增用地保障；年初，组织开展了市县土地要素支撑对接，摸清了全市758个市级重点项目用地需求，并建立了落实台帐。市生态环境局制定《威海市生态环境局审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2021年），下放审批权限，同时做好技术指导培训，确保审批权限下放接的住；通过落实重大项目服务清单制度、联络员制度、环评会商机制等各项服务机制，提前介入指导，开辟绿色通道，实行并联提速；规范了建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理，组织各区市建立了总量替代指标台账，并实施动态管理。市地方金融管理局组织开展各类银企对接活动10场，对接融资超150亿元。其中，1月2日召开全市金融服务经济高质量发展对接会，将758个市级重点项目推送至银行机构，已引导银行机构发放贷款127亿元。同时，联合妇联、住建、市场监管、人民银行、银保监等部门指导金融机构围绕女企业家、建筑行业、知识产权质押融资、专精特新等领域开展专场精准对接，推动银企对接常态化。市水务集团对无供水配套费的中心城区内的民营、外资企业（均不含房地产项目），管径不大于DN300，距现有水源和供水管道接口不大于200米且不需进行二次加压的新装用水报装项目，推出免缴获得用水费用举措，已累计为124家企业减免报装费用1106万元。

（三）关于激励政策问题

近年来，市委市政府高度重视重点项目建设，组织出台了一系列激励支持政策。如，2021年10月，市委市政府印发《关于加快先进制造业发展的实施意见》，《意见》首次提出对企业实施的重点骨干膨胀项目，按照不高于设备投资额5%的比例给予最高300万元补助。2021年8月，市委农委印发了《威海市支持乡村振兴十条激励政策》，对新购置农产品初加工设备的企业给予一定资金补助，农产品加工类项目实施主体可按程序申请补助资金。2020年3月，市工信局、财政局、大数据局联合印发《关于支持先进制造业和数字经济发展的若干政策措施》，提出引导企业加大高水平技术改造投入力度，对年度设备投资 100 万元（含）以上且符合国家、省、市重点支持方向的技术改造项目，按照设备购置额不高于10%的比例给予最高300万元补助。2022年5月，市工信局组织开展了工业企业骨干膨胀和技术改造扶持资金项目申报评审工作，对14家骨干膨胀企业实施的14个市级工业重点项目给予2047万元资金补助；对46个技术改造项目给予1413万元补助资金，其中23个曾为市级工业重点项目，涉及补助资金1065万元。

另外，市财政局会同我委，对一些发展前景好、技术水平高的项目，在符合政策规定的前提下，在政府债券和基金等方面给予了重点支持。

三、下步重点工作

下一步，市发改委将会同市直有关部门，继续深入学习研究您的建议，依托市项目管理服务平台，提高服务保障重点项目的针对性、有效性、时效性，进一步优化重点项目管理考核的方式方法；提升对重点项目和实施项目企业的服务水平；加大对重点项目的要素保障支持力度，以“科学化”管理，“管家式”服务，“全方位”保障，推动更多大项目、好项目快落地、快建设、快投产，帮助指导企业争取更多政策支持，推动企业不断发展壮大。

最后，衷心感谢您对我市重点项目建设的宝贵建议！

威海市发展和改革委员会

2022年7月12日

（联系人：范磊

联系电话:5208106）